# 17. Výběr softwaru
Výběr knihovního softwaru je poměrně komplexní záležitost. Není možné rozhodovat se pouze podle funkcí, které jednotlivé softwary nabízejí, ale je třeba vzít v úvahu i další kritéria. Ta by měla vycházet z analýzy potřeb a situace knihovny, revize pracovních postupů a poskytovaných služeb a z plánů na budoucí rozvoj knihovny.
## 17.1 Nezbytné kroky při výběru softwaru
Některé knihovny mají povinnost vypsat výběrové řízení. Součástí kvalitní přípravy výběrového řízení by měly být následující kroky:
1. analýza situace a potřeb knihovny;
2. zmapování postupů a procesů knihovny;
3. vytvoření seznamu požadovaných funkcí softwaru a vhodného způsobu provozu;
4. získávání informací o dostupných produktech;
5. zpracování písemné žádosti o nabídku (poptávkového dokumentu) nebo zadání výběrového řízení;
6. vyzkoušení či prezentace produktů;
7. hodnocení nabídek;
8. jednání o smluvních podmínkách a uzavření smlouvy.
Stejné kroky však doporučujeme podniknout i knihovnám, které povinnost uspořádat výběrové řízení nemají.
Ať už knihovna má knihovna povinnost vypsat výběrové řízení nebo nikoliv, ve všech fázích přípravy výběru či výběrového řízení doporučujeme pořizovat stručné záznamy o:
- všech schůzkách a jednáních (oficiálních i neoficiálních);
- informacích získaných studiem písemných dokumentů (včetně dokumentace k softwaru);
- rozhovorech s dodavateli/poskytovateli podpory nebo s pracovníky dalších knihoven;
- výsledcích testování demo verzí softwaru.

Připomínáme: Do procesu výběru ve všech jeho fázích je vhodné zapojit také řadové pracovníky, kteří používají stávající software a budou využívat i software nový. Právě ti totiž nejlépe znají situace, které v knihovně nastávají v každodenní provozu, vědí, jaké problémy je třeba řešit a jak jim s těmito situacemi knihovní software pomáhá nebo může pomoci, co jim vyhovuje, co by potřebovali atd.

## 17.2 Poptávkový dokument jako podklad pro výběrové řízení
Podkladem pro výběrové řízení je poptávkový dokument, označovaný také jako žádost o nabídku, případně RFP (z angl. request for proposal)[1)]. Podle dodaných nabídek a stanovených kritérií pak výběrová komise hodnotí jednotlivé nabídky. Ty většinou bývají zpracovány písemně. Součástí výběrového řízení však mohou být i různé formy prezentace apod.
[1)] Poptávkovému dokumentu může předcházet formální žádost o informaci o produktech, viz výše.
Poptávkový dokument slouží jako výzva potenciálním dodavatelům k závazné nabídce produktů, včetně cenové nabídky podle zadané specifikace. Ta je zároveň podkladem pro kvalifikovaný výběr softwaru a srovnání jednotlivých nabídek.
Poptávkový dokument je standardně rozdělen do několika částí. První část tvoří administrativní informace týkající se formálních záležitostí výběrového řízení. Další část představuje knihovnu, charakterizuje její služby a poslání, situaci a infrastrukturu a shrnuje, co si knihovna slibuje od zavedení nového softwaru. Dále dokument obsahuje detailní požadavky na funkce a architekturu softwaru. Součástí dokumentu by měla být také hodnoticí kritéria, případně návrh smlouvy.[2)]
Zpracování poptávkového dokumentu je užitečné i případě, že knihovna není povinna vypisovat výběrové řízení. Příprava písemného dokumentu je sice časově náročná, ale knihovně pomůže jednoznačně formulovat požadavky, odstranit případné nejasnosti či stanovit kritéria výběru.

[2)] Tato část textu byla zpracována mj. s využitím publikace WEBBER, Desiree a Andrew PETERS. Integrated library systems: planning, selecting, and implementing. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2010. xii, 183 s. ISBN 978-1-59158-897-9. Ta na s. 141–166 obsahuje příklad poptávkového dokumentu. Publikaci lze zapůjčit v Knihovně knihovnické literatury v Národní knihovně ČR. Omezený náhled je dostupný také prostřednictvím služby Knihy Google.
### 17.2.1 Administrativní a právní záležitosti
Tato část obsahuje následující informace:
- kdo výběrové řízení vypisuje, případně pro koho (název, adresa);
- co je předmětem výběrového řízení;
- kdy a kam doručit odpovědi (datum a čas, e-mailová a/nebo fyzická adresa)[3)];
  [3)] V případě zaslání poštou se obvykle požaduje označení obálky tak, aby bylo jasné, že jde o nabídku pro výběrové řízení; pro nabídky zaslané e-mailem se obvykle zřídí zvláštní adresa, kam se nabídky směřují tak, aby všechny nabídky mohly být převzaty a otevřeny najednou po uzávěrce výběrového řízení.
- kontakt, na který je možné obrátit se pro další informace, možné způsoby komunikace;
- právní informace (jakým způsobem je s doručenými dokumenty nakládáno, jak bude nakládáno s osobními údaji apod.);
- seznam požadovaných dokumentů, které mají být dodány spolu s nabídkou.
Dokumenty, které by měly být dodány spolu s nabídkou, mohou být např.:
- titulní list obsahující údaje o dodavateli a osobách, které jsou oprávněny jej zastupovat, a kontaktní údaje;
- doklad o finanční stabilitě dodavatele;
- seznam realizovaných řešení (dalších knihoven podobného typu a velikosti, kterým již dodavatel poskytuje své služby);
- návrh smlouvy;
- popis nabízeného řešení a jeho realizace (detailní plán implementace, uvedení všech subdodavatelů apod.);
- alternativní řešení požadavků, které dodavatel nenabízí (např. možnost implementace externího softwaru nebo služby);
- cenová nabídka[4)].
  [4)] Viz též rozpočet projektu.
Cenová nabídka by měla zahrnovat následující položky[5)]:
[5)] WEBBER, Desiree a Andrew PETERS. Integrated library systems: planning, selecting, and implementing. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2010, s. 82–84. ISBN 978-1-59158-897-9.
- software;
- hardware;
- převod dat, včetně testování;
- příprava infrastruktury;
- instalace;
- školení;
- roční licenční poplatky;
- roční poplatky za technickou podporu a údržbu softwaru;
- volitelné poplatky (včetně telekomunikačních poplatků za systém pro odesílání upozornění, správu tisku nebo poplatků za online platby);
- všechny další poplatky a náklady, které nejsou uvedeny výše;
- celková cena.
### 17.2.2 Popis knihovny a obecné požadavky
Tato část obsahuje informace o:
- knihovně (poslání knihovny a cílová skupina, struktura organizace, spolupracující organizace a kooperativní projekty, do kterých je knihovna zapojena);
- tom, co má poptávané řešení knihovně přinést (obecný popis očekávaných služeb, typ katalogu, možné způsoby implementace, obecné požadavky na rozhraní, kompatibilitu s dalším službami apod.);
- stávající technické infrastruktuře (používaném hardwaru, softwaru, síťové infrastruktuře, firewallu, stávajícím knihovním softwaru a jeho kapacitě[6)] a personálních zdrojích;
  [6)] Může jít např. maximální možný počet bibliografických záznamů nebo záznamů o čtenářích.
- předpokládaném časovém plánu projektu (měl by zahrnovat mj. termín uzávěrky přihlášek do výběrového řízení, termín vyhlášení vítěze výběrového řízení, termíny testování a přípravy převodu dat, školení, datum očekávaného přechodu na nový software);
- očekávané ceně řešení.
### 17.2.3 Specifikace požadavků na funkce softwaru
Specifikace požadavků obvykle obsahuje obecnou část zahrnující obecné požadavky (typ katalogu, způsob implementace, dostupnost služby, podpory aj.) a dále výčet technických a dalších požadavků a funkcí. Ten je obvykle rozdělen podle modulů/funkcí softwaru[7)]. Platí, že čím podrobnější je specifikace, tím jednodušší může být hodnocení splnění jednotlivých kritérií. V seznamu níže uvádíme přehled základních oblastí, které by měla specifikace požadavků na funkce softwaru obsahovat[8)]. V těchto oblastech je nutné podrobně stanovit požadavky na konkrétní funkce. V některých případech je vhodné požadovat nebo ponechat prostor na komentář dodavatele, případně specifikovat nejen konkrétní požadavek na funkci, ale také očekávaný způsob jeho realizace[9)], nebo požadovat přesný popis některých činností krok za krokem. Míra podrobnosti jednotlivých požadavků závisí na preferencích a potřebách konkrétní knihovny.
[7)] Za nezbytné moduly (funkce) jsou považovány katalogizační modul, výpůjční modul a modul online katalog, viz BILAL, Dania. Library automation: core concepts and practical systems analysis. 3rd ed. Santa Barbara (CA, USA): Libraries Unlimited, c2014, s. 46. ISBN 978-1-59158-922-8.
[8)] Seznam není vyčerpávající a je vhodné doplnit do něj okruhy vytipované na základě analýzy stavu a potřeb knihovny.
[9)] Přestože je daná funkce v softwaru k dispozici, může se lišit komfort jejího použití, nutná oprávnění k jejímu použití, potřebné znalosti a dovednosti, návaznost na další funkce softwaru apod.
Mezi obecné požadavky patří informace o:
- požadovaném typu katalogu (např. regionální systém, jednotlivá instalace, společný katalog);
- požadovaném způsobu implementace (např. hostovaný systém, cloudové řešení, instalace na serveru knihovny);
- požadované míře rozlišení oprávnění pro jednotlivé knihovny, činnosti, skupiny uživatelů či jednotlivce;
- požadované míře odlišných nastavení pro jednotlivé knihovny a pobočky v rámci katalogu a pravidla pro půjčování, rezervace;
- požadované míře přizpůsobení uživatelského rozhraní (přizpůsobení grafickému vzhledu organizace, případně další možnosti nastavení rozhraní);
- požadovaném propojení s externími softwary, službami a kooperativními projekty;
- požadované podpoře (jejím rozsahu, časové dostupnosti, způsobu komunikace);
- dokumentaci (požadovaném typu, formě[10)], rozsahu);
  [10)] Tj. např. zda by mělo jít o technickou nebo uživatelskou dokumentaci, o tištěnou dokumentaci nebo dokumentaci dostupnou online.
- školení (požadavcích na zaměření, rozsah, místo, formu a rozsah školení);
- zárukách, včetně záruk v případě ukončení činnosti dodavatele a požadavků na vlastnictví dat v případě hostovaných systémů nebo provozu v cloudu.
Mezi základní požadavky patří:
- hardware a software;
- požadované standardy;
- bezpečnost systému;
- způsob ověření identity uživatelů;
- administrace systému;
- zajištění převodu dat.
U výpůjčního modulu hrají důležitou roli:
- přehled základních funkcí;
- výpůjční pravidla;
- půjčování a vracení;
- evidence čtenářů a jejich vyhledávání;
- online registrace;
- kontrola duplicit;
- blokování čtenářského konta;
- zprávy a upozornění;
- prodloužení, rezervace, poplatky, pokuty, odesílání upozornění;
- platby;
- sledování rezervací a objednávek dokumentů;
- možnost přizpůsobení tiskových výstupů;
- možnost fungování v offline režimu.
U katalogizace jde především o:
- přehled základních požadovaných funkcí;
- standardy;
- požadovaná pole;
- způsoby editace a tvorby záznamů;
- nastavení šablon pro bibliografické záznamy a pro údaje o jednotkách;
- možnosti importu a exportu záznamů;
- funkce pro stahování záznamů prostřednictvím protokolu Z39.50;
- tisk štítků;
- hromadné editace a akce;
- správu autorit;
- výměnné fondy.
V případě správy seriálů obvykle klademe důraz na:
- možnost generování vzorců a předpovědí pro předplatné;
- správu předplatného;
- příjem exemplářů;
- hromadný příjem;
- vazbu;
- šablony pro příjem exemplářů;
- reklamaci nedodaných čísel.
U online katalogu je užitečné nezapomínat na:
- požadavky na rozhraní, včetně responzivity designu a přístupnosti pro osoby se specifickými potřebami;
- ovládání rozhraní;
- práci s přidaným obsahem;
- způsoby vyhledávání a možnosti práce s výsledky;
- funkce čtenářského konta;
- online platby.
U akvizice se jedná především o:
- sledování finančních zdrojů, fondů a rozpočtů;
- správu dodavatelů;
- tvorbu seznamů, objednávek (včetně objednávek elektronických dokumentů);
- sledování stavu požadavků;
- reklamace;
- možnost zobrazení stavu objednaného dokumentu v online katalogu.
U statistických výstupů nezapomeňte na:
- formáty a formy výstupů;
- tisk výstupů;
- požadované statistické údaje;
- možnost opakovaných výstupů.
U revize fondu zařaďte zejména:
- formy sběru dat;
- výstupy revize.
Další požadavky se mohou vztahovat k meziknihovním výpůjčkám nebo např. k rezervacím vybavení a místností.

Inspirujte se poptávkovými dokumenty jiných knihoven. Můžete využít i zahraniční zkušenosti – vzorové poptávkové dokumenty jsou uvedeny mj. v publikacích věnovaných problematice knihovních softwarů[11)]. Obzvláště pro příklady ze zahraničí lze využít také vyhledávání na internetu[12)].
[11)] WEBBER, Desiree a Andrew PETERS. Integrated library systems: planning, selecting, and implementing. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2010. xii, 183 s. ISBN 978-1-59158-897-9. BILAL, Dania. Library automation: core concepts and practical systems analysis. 3rd ed. Santa Barbara (CA, USA): Libraries Unlimited, c2014. xxix, 279 s. ISBN 978-1-59158-922-8.
[12)] Do vyhledávače zadejte dotaz "integrated library system" "request for proposal", viz např. dotaz zadaný do Googlu.

### 17.2.4 Kritéria hodnocení
Je vhodné stanovit:
- jakým způsobem bude probíhat hodnocení (jakou formou, kdo bude hodnotit, k čemu bude přihlížet apod.);
- počet kol výběrového řízení;
- kritéria hodnocení nabídek.

Kromě splnění požadavků uvedených v poptávkovém dokumentu je vhodné vyhradit si právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a také možnost hodnotit podle dalších kritérií, která nejsou v poptávkovém dokumentu přímo uvedena (např. podle informací shromážděných v přípravných fázích výběrového řízení, včetně informací získaných z prezentací softwaru, testovacích instalací, rozhovorů s pracovníky dalších knihoven apod.).